V Á L L A L K O Z Á S I     S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről 

név: 




MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.
székhely: 



3515 Miskolc, Egyetem u. 2.
képviselő: 



Takács Gyula ügyvezető 

cégjegyzékszám:


05-09-024327
adószám: 



23969973-2-05
bankszámlaszám: 


10700086-67349711-51400006
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről

név: 





székhely: 




képviselő: 





cégjegyzékszám: 



adószám: 




bankszámlaszám: 



mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény

A Megbízó 2026. március 23. napján kelt ajánlattételi felhívással közbeszerzési értékhatárt el nem érő

„A Kemény Dénes Városi Sportuszoda Úszómedence 4 db D2200 mm átmérőjű Promt fém szűrőtartály felújítása, belső festéssel, lakatos munka nélkül”,

„A Kemény Dénes Városi Sportuszoda Tanmedence 2 db D2000 mm átmérőjű Promt fém szűrőtartály felújítása, belső festéssel, a 2. számú tartályon lakatos munkával”,

„A Kemény Dénes Városi Sportuszoda Úszó- és a tanmedence klórdioxid és pelyhesítő adagolásához Stenner szivattyúk szállítása, telepítése, beüzemelése”,

„A Kemény Dénes Városi Sportuszoda Úszómedence meglevő mérő-szabályozó berendezésének átalakítása”,

tárgyú beszerzési eljárást folytatott le, mely eredményesen zárult, és amelynek eredményhirdetése szerint a Vállalkozó minősül nyertes ajánlattevőnek.

I. Szerződés tárgya

1./ Megbízó megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalkozói díj ellenében elvállalja a miskolci Kemény Dénes Városi Sportuszoda (3515 Miskolc, Egyetem utca 2.)
a. Úszómedence 4 db D2200 mm átmérőjű homokszűrő tartály belső felületének homokszórásos tisztítása, belső felület festése, a homoktöltet és szűrőfej, valamint tömítések cseréje munkát a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vállalkozó Ajánlata szerint.

b. Tanmedence 2 db D2000 mm átmérőjű homokszűrő tartály belső felületének homokszórásos tisztítása, belső felület festése, a homoktöltet és szűrőfej, valamint tömítések cseréje munkát a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vállalkozó Ajánlata szerint.

c. Úszó- és Tanmedence klórdioxid és pelyhesítő vegyszerek adagolásához Stenner vegyszeradagoló szivattyúk szállítása, telepítése és beüzemelése munkát a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vállalkozó Ajánlata szerint.

d. Úszómedence mérő-szabályozó berendezésének átalakítása munkát a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vállalkozó Ajánlata szerint.
2./ A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt munkák teljesítési határideje: 2026. év június hó 30. napja.
A Megbízó előteljesítést elfogad.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az I.1./ pont szerinti feladatokat megismerte, azt a szükséges mértékben és az elvárható gondossággal áttanulmányozta és a munkát ennek megfelelően elvállalja. Kijelenti továbbá, hogy a megrendelést az egyes munkanemekre vonatkozó, a mindenkori hatályban lévő műszaki előírások és szabványok szerint első osztályú minőségben végzi el. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező eszközbeszerzések és kivitelezési munkák elvégzésének a megrendelt minőségben saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel, valamint a feladatoknak megfelelő kivitelezési jogosultsággal rendelkezik.

3./ Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Felek megállapodnak abban, hogy a munkák ellátásához szükséges eszközök és anyagok beszerzése vállalkozó kötelessége.  

4./ A Vállalkozó köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. 

Megbízó a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot, bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért Vállalkozó akkor is felel, ha a Megbízó a munkát nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte.

5./ Vállalkozó kijelenti, hogy szerződés II./9. pontjában meghatározott – általa vállalt – vállalkozói átalánydíj minden olyan költséget tartalmaz, amely a jelen szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához szükséges.

II. A teljesítés helye, vállalkozó díja 

6./ A teljesítés helye miskolci Kemény Dénes Városi Sportuszoda, amely természetben 3515 Miskolc, Egyetem utca 2. szám alatt található.
7./ A Megbízó helyszíni képviselője a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges munkaterületet a Vállalkozó részére a szerződéskötéstől számított 5 napon belül köteles átadni.

8./ A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselője:

Név: 

Cím: 

E-mail: 

Megbízó képviselője, kapcsolattartója:

Név: 
Takács Gyula ügyvezető
Cím: 
3515 Miskolc, Egyetem u. 2.

E-mail:
takacsgyula79@gmail.com
9./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó díja fix összegű átalánydíj, melynek összege:
a. Úszómedence 4 db D2200 mm átmérőjű homokszűrő tartály belső felületének homokszórásos tisztítása, belső felület festése, a homoktöltet és szűrőfej, valamint tömítések cseréje nettó ………………. ,- Ft, azaz ………………………. forint, + 27 % ÁFA ……………..………. ,- Ft, azaz ……………..………. forint
b. Tanmedence 2 db D2000 mm átmérőjű homokszűrő tartály belső felületének homokszórásos tisztítása, belső felület festése, a homoktöltet és szűrőfej, valamint tömítések cseréje nettó ………………. ,- Ft, azaz ………………………. forint, + 27 % ÁFA ……………..………. ,- Ft, azaz ……………..………. forint
c. Úszó- és Tanmedence klórdioxid és pelyhesítő vegyszerek adagolásához Stenner vegyszeradagoló szivattyúk szállítása, telepítése és beüzemelése nettó ………………. ,- Ft, azaz ………………………. forint, + 27 % ÁFA ……………..………. ,- Ft, azaz ……………..………. forint
d. Úszómedence mérő-szabályozó berendezésének átalakítása nettó ………………. ,- Ft, azaz ………………………. forint, + 27 % ÁFA ……………..………. ,- Ft, azaz ……………..………. forint
mindösszesen nettó ………………. ,- Ft, azaz ………………. forint, + 27 % ÁFA ………………. ,- Ft, azaz ………………. forint

amely tartalmazza a kivitelezéshez szükséges eszközök beszerzését, valamint a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását.
Megbízó 50% előleget biztosít. Az 50% előleg, ………………………... + áfa, azaz bruttó ……………………… Ft utalása díjbekérő alapján, a díjbekérő kiállításától számított 2 naptári napon belül történik a Vállalkozó részére.
A Megbízó az átutalást a Vállalkozó ………………… Banknál vezetett ……………………………………………….. számú bankszámlájára teljesíti.
A feladat elvégzése után a Vállalkozó 1 db végszámlát nyújt be, melynek feltétele Megbízó által aláírt teljesítés igazolás. Megbízó a számlát a benyújtástól számított 30 napos fizetési határidővel vállalja kifizetni.

10./ A vállalkozói díj a Vállalkozónak akkor jár, ha jelen szerződés szerint teljesít és azt a Megbízó elfogadta. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését Megbízó részéről Takács Gyula ügyvezető igazolja. 

11./ Vállalkozó az elkészült munkát átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a szerződésben rögzített munkálatokat az I./2. pontban előírt teljesítési határidőn belül elvégzi. 

12./ Hibás, vagy hiányos teljesítés esetén a Megbízó képviselője jogosult a teljesítés átvételét megtagadni és póthatáridő tűzése mellett a III. részben meghatározott követeléseket alkalmazni.

13./ Elfogadott, de hibásan, vagy hiányosan kiállított teljesítésigazolás esetén a Megbízó képviselője jogosult a teljesítésigazolást annak átvételét követő 5 munkanapon belül a Vállalkozónak kijavításra, vagy hiánypótlásra visszaküldeni.

14./ Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, a beépített eszközökért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – 60 hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől. A jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik. Megbízó 60 hónap jótállási garanciát érvényesít Vállalkozóval szemben.

15./ Hiányos vagy szabálytalan számla benyújtása esetén a Megbízó – az adott számla átvételét követő 5 munkanapon belül – jogosult az esedékes díjfizetést visszautasítani, és a Vállalkozót szabályos számla kibocsátására felhívni.

16./ A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés tartalma szerint köteles a szerződéses feladatokat I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak, műszaki előírásoknak megfelelően elvégezni.
17./ A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).  Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, Megbízó köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

18./ A munka során keletkező hulladékok elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni, amennyiben a kivitelezés során a pótmunka végzésének szükségessége merül fel. A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). Vállalkozó ebben az esetben az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti.

Felek a többletmunkára, illetve a pótmunkára vonatkozó feltételeket jelen szerződés módosításával vagy külön szerződés megkötésével rendezik.

19./ Tárgyi létesítmény, berendezési tárgyak kivitelezésére kiadott hatósági engedélyekben, beépítési utasításokban, egyéb szabványokban foglaltakat a Vállalkozó köteles mindenkor maradéktalanul betartani, azok be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó viseli.

20./ A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére jogosult/nem jogosult. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó munkájáért Ptk. szerinti felelősséget vállal.

III.  Szerződésszegés

21./ Hibás teljesítés esetén (ha a szerződésben vállaltak a teljesítéskor nem felel meg a törvényes vagy e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak) Megbízó a Ptk., illetve jelen szerződésben meghatározott hibás teljesítésre vonatkozó előírás szerint jár el.

Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja, illetve tartotta be a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások, szabványok rendelkezéseit, valamint figyelmen kívül hagyta a Megbízó elvárásait az általa létrehozott munka eredményével kapcsolatban.

22./ A Megbízó a szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megbízónak már nem áll érdekében, ez esetben a Megbízó a nem teljesítésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
23./ Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, kötelezhető a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett teljesítések nettó értékének 1 %-nak megfelelő mértékű napi (naptári) kötbért fizetni az Megbízó részére (minden megkezdett naptári napra). Amennyiben Vállalkozó a hibát 15 naptári napon belül nem tudja kijavítani, úgy Megbízó jogosult a szerződéstől elállni.

24./ A kötbért a Megbízó írásbeli felszólítással – 8 napos fizetési határidő megjelölésével – érvényesíti a Vállalkozó felé. Amennyiben a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül magát írásban nem menti ki (bizonyítékokkal alátámasztott érdemi védekezéssel), akkor a követelés elismert követelésnek minősül, és mint ilyen a Vállalkozónak járó vállalkozói díj összegébe beszámítható.

25./ Megbízó követelheti a kötbéren felüli kárát is.

26./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít, azaz tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, Megbízó késedelmi kötbér felszámítására jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 1%-a a késedelem minden napjára vonatkozóan. A késedelmi kötbért a Megbízó legfeljebb 20 késedelmes napra számíthatja fel, a 21. naptól élhet a nemteljesítésre vonatkozó, III./30. pont szerinti jogi lehetőséggel. A Vállalkozó a számlát kötbérrel terhelt teljesítése esetén is a II./9. pontban meghatározott vállalkozói díjról köteles benyújtani. Megbízó a Műszaki Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvben meghatározott kötbér összegével csökkentett vállalkozói díjat fizeti meg a Vállalkozó részére.

27./ Ha Vállalkozó határidőre nem teljesít, akkor a Megbízó egyoldalúan póthatáridőt tűzhet a teljesítésre. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőt is elmulasztja, az nemteljesítésnek minősül, és Vállalkozó a vállalkozói díj nettó összegének 30%-át az elmulasztott határidőt követő 15 napon belül kötbérként köteles a Megbízónak megfizetni. Amennyiben Vállalkozó póthatáridőn belül teljesít, úgy a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér szabályai az irányadók.

28./ Amennyiben harmadik személy Megbízóval szemben Vállalkozó tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Vállalkozó köteles Megbízót a kártérítés (bármely más fizetési kötelezettség) alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni, kivéve, ha a fizetési kötelezettség a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére Megbízó által fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás eredménye. Amennyiben az ügyben peres eljárás indul a Vállalkozó köteles a perben – Megbízó döntésének megfelelően – félként vagy egyéb módon részt venni.

29./ A szerződés bármely okból való megszűnése esetén Vállalkozó a birtokában lévő, a Megbízó által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett.

30./ A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért.

31./ A szavatosságra vonatozóan a Ptk. előírásai és erre vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

IV. Egyéb rendelkezések

32./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

33./ Jelen vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó tudomására jutott bárminemű információk, adatok üzleti titoknak minősülnek, Vállalkozó azokat nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé.

34./ A Vállalkozó felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben a szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelenti. 
35./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak írásban módosíthatják és a Megbízói (objektív) elállás is csak így gyakorolható, az arra jogosult képviselők által a Ptk. 6:213. §. és 6:249. § szerint.

E rendelkezés alól kivételt képez az, ha a Felek adataiban változás következik be, vagy a kapcsolattartó és a teljesítést igazoló személye megváltozik. Ezekben az esetekben Felek a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, írásban tájékoztatják a másik Felet az adatban vagy a személyben bekövetkező változás tényéről, valamint az új adatról, a kapcsolattartó személyéről. 

36./ A Vállalkozó képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjának b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján köteles a nyilatkozat változása esetén, arról haladéktalanul tájékoztatni Megbízót. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megbízó felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

37./ Ezen szerződés 6 (Hat) számozott oldalt tartalmaz.

38./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai, valamint a kivitelezésre vonatkozó ágazati szabványok és jogszabályok az irányadóak.

39./ Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek megkísérelni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek kikötik a hatásköri szabályoktól függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék illetékességét. A Felek kijelentik, hogy nem vesznek igénybe vitájuk során mediátori közreműködést és vitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó választott bíróság elé.

40./ Jelen szerződés mellékletei, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

· a Vállalkozó Ajánlata.
Szerződő felek jelen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Miskolc, 2026. ……………
	………………………………….

MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.
képv: Takács Gyula ügyvezető

Megbízó
	…………………………………….

Vállalkozó


PAGE  
2

